Plan van aanpak



Groep: horse-lovers-69x

Namen: Waldo  
 Tom  
 Thijmen  
 Pascal

Klassen: 2MD1

Inleiding e

Voor het vak keuzedeel moeten wij als groep voor een klant een webshop maken voor de website <https://www.horsereality.com/>. Deze moet er op het gebied van gebruiksvriendelijk en stijl volledig bijpassen.

Taken r

|  |
| --- |
| Taken |
| Documentatie Invullen. |
| Het ontwerpen van een homepagina. |
| Het ontwerpen van een inlogpagina. |
| Het ontwerpen van een registratiepagina. |
| Het ontwerpen van een checkoutpagina. |
| Het ontwerpen van een categoriepagina. |
| Het ontwerpen van een productpagina. |
| Het ontwerpen van een basket voor de website. |
| Een homepagina maken. |
| Een inlogpagina maken. |
| Een registratiepagina maken. |
| Een checkoutpagina maken. |
| Een categoriepagina maken. |
| Een productpagina maken. |
| Een basket voor de website maken. |
| Alles aan elkaar coderen. |

Wat gaan wij gebruiken? x  
  
Wij gebruiken de volgende webtechnieken

1. HTML5
2. CSS3
3. SASS
4. Bootstrap
5. Embedded Javascript
6. NodeJS

Planning 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Week | Te doen |
| 22 november | 1 | Plan van aanpak maken en takenverdeling team |
| 29 november | 2 | Hele groep: Plan van aanpak afmaken.  Waldo:  Beginnen met de navbar maken.  Tom:  Beginnen met de homepagina.  Thijmen:  Beginnen met het maken van de checkoutpagina.  Pascal: ontwerpen van de webpagina’s homepagina;  categoriepagina;  productpagina; |
| 6 december | 3 | Waldo:  Verder met het maken van de navbar. Beginnen met de footer.  Tom:  Verder met het maken van de homepagina.  Thijmen:  Verder met het maken van de checkoutpagina.  Pascal: ontwerpen van de webpagina’s registratiepagina;  inlogpagina;  checkoutpagina;  Basket;  Voorbereiden van de tussenpresentatie; |
| 13 december | 4 | Hele groep: tussenpresentatie geven.  Waldo:  Afmaken van de footer. Beginnen met de basket.  Tom:  Verder met het maken van de homepagina.  Thijmen:  Verder met het maken van de checkoutpagina.  Pascal: Beginnen met het coderen van de productpagina. |
| Kerstvakantie |  |  |
| Kerstvakantie |  |  |
| 10 januari | 5 | Waldo:  Verder met de basket.  Tom: Voorbereiding Eindpresentatie  Beginnen met maken van presentatie.  Thijmen: Voorbereiding Eindpresentatie.  Beginnen met maken van presentatie.    Pascal: Verder met het coderen van de productpagina |
| 17 januari | 6 | Waldo:  Alle webpagina’s tot een geheel maken.  Tom: Voorbereiding Eindpresentatie  Rolverdeling presentatie  Thijmen: Voorbereiding Eindpresentatie.  Rolverdeling presentatie  Pascal: Voorbereiding Eindpresentatie |
| 24 januari | 7 | Hele groep: Eindpresentatie geven. |
| 31 januari | 8 | Nazorg |
| 7 februari | 9 | Nazorg |